Résumé du Projet : Portfolio Interactif pour Artiste

Ce document résume les travaux accomplis jusqu'à présent et identifie les étapes restantes pour finaliser le projet.

✅ Ce qui a été fait

Front-End (Interface Utilisateur)

- Maquettage et HTML/CSS: Création des pages de base
 (Home, About, Portfolio, Contact) avec un design moderne.

- Responsivité: Utilisation de Bootstrap 5 pour assurer un affichage optimal sur mobile, tablette et desktop.

- Interactivité: Intégration d'une Lightbox pour la galerie d'images et de transitions fluides.

- Templating EJS: Conversion des pages statiques HTML en fichiers .ejs modulaires utilisant des partials (navbar, footer) pour une meilleure maintenance.

Back-End (Administration & API)

- Architecture NestJS : Mise en place d'un serveur robuste et modulaire.

- Authentification :

  - Module Auth fonctionnel.

  - Page de Login (Login.ejs) intégrée et gérée par NestJS.

  - Bouton Login ajouté à la barre de navigation.

Gestion des Données

- Configuration de Prisma avec une base de données MySQL.

- Création des schémas pour les utilisateurs, les articles et les projets.

Modules de Base

- Users : Gestion des utilisateurs (artistes/administrateurs).

- Portfolio : Structure pour gérer les œuvres.

- Comments : Système pour permettre les retours clients.

- Articles : Pour une section blog ou actualités.

🚀 Ce qu'il reste à faire

1. Intégration et Routage

- Migration des pages : Finaliser le routage dans NestJS pour que toutes les pages (About, Contact, Portfolio) soient servies via le AppControllerou leurs modules respectifs à la place des fichiers HTML statiques.

- Activation des Modules : Importer et activer les modules Portfolio, Articles et Users dans le module principal (AppModule.ts).

2. Fonctionnalités Back-Office (CRUD)

- Interface d'administration : Créer des vues EJS dédiées à l'administration pour permettre à l'artiste de :

  - Ajouter/Modifier/Supprimer des projets du portfolio.

  - Gérer les articles du blog.

  - Modérer les commentaires.

- Sécurisation : Appliquer des Guards (protections) sur les routes d'administration pour restreindre l'accès aux utilisateurs connectés uniquement.

3. Liaison Dynamique

- Formulaires : Connecter le formulaire de contact front-end au service NestJS pour envoyer les messages en base de données ou par email.

- Affichage des Projets : Remplacer les données de démonstration dans Portfolio.ejs par les données réelles récupérées depuis la base de données via PortfolioService.

4. Finalisation

- SEO & Optimisation : Vérifier les balises meta sur toutes les pages et optimiser le chargement des images.

- Tests : Effectuer une passe de tests complets sur les formulaires, le login et les fonctions de modification.

- Déploiement : Configurer les variables d'environnement de production et préparer la mise en ligne.